OMNIMERGE

Create · Connect · Evolve

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL CONSOLIDADA

Estado del proyecto al 10 de agosto de 2026

| Proyecto | OmniMerge |
| --- | --- |
| Repositorio | github.com/grverlearner/OmniMerge |
| Rama documentada | main |
| Estado | Desarrollo activo |
| Versión del documento | 1.0 — consolidación técnica y funcional |

Fuente principal: código y documentación del repositorio main, contrastados con los documentos históricos 01–08 y registros anteriores de desarrollo.

# 0. Control del documento

Este documento sustituye como referencia consolidada a los resúmenes técnicos anteriores cuando exista una contradicción de estado. El código actual de la rama main se considera la fuente de verdad para determinar qué está implementado; los documentos históricos se utilizan para reconstruir decisiones, objetivos y evolución.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha de corte | 10/08/2026 |
| Rama | main |
| Tipo | Documentación funcional + técnica + estado + roadmap |
| Fuente primaria | Repositorio GitHub actual |
| Fuentes históricas | README y docs/01–08; registros de configuración/desarrollo |
| Criterio de estado | Implementado = existe integración verificable en código; Integración reciente = existe pero requiere consolidación/pruebas; Pendiente = no existe aún como módulo funcional. |

Lectura importante Algunos documentos anteriores aún describen como “futuras” funciones que ya existen en el código actual, especialmente el sistema de Versiones, Presentación pública, Base activa y Contextos/Dependencias de Atributos. Esta consolidación corrige ese desfase.

## Leyenda de estado

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| IMPLEMENTADO | Existe código integrado y forma parte del flujo actual. |
| EN REFINAMIENTO | Existe implementación utilizable, pero aún merece pruebas, limpieza o mejoras de UX/arquitectura. |
| PENDIENTE | Está definido conceptualmente o en roadmap, pero no existe como módulo funcional completo. |
| FUTURO | Forma parte de la visión de largo plazo y depende de módulos previos. |

## Tabla de contenidos

1. Resumen ejecutivo

2. Evolución del proyecto y documentación

3. Visión, problema, objetivos y alcance

4. Arquitectura general de OmniMerge

5. Stack tecnológico y entorno

6. Arquitectura Laravel y estructura del repositorio

7. Usuarios, autenticación, Hub y perfil

8. Biblioteca: Tipos de Entidad

9. Biblioteca: Entidades

10. Sistema de Atributos dinámicos

11. Catálogos y jerarquías de opciones

12. Grupos de Atributos

13. Colecciones

14. Comunidad, publicación y clonación

15. Sistema de Versiones

16. Resolución de Versiones y atributos efectivos

17. Multimedia de Versiones

18. Presentación pública de Entidades

19. Base activa de una Entidad

20. Los cuatro conceptos de representación

21. Contextos y Dependencias de Atributos

22. Experiencia de usuario y componentes globales

23. Modelo de datos actual

24. Mapa funcional de rutas

25. Seguridad, integridad y gobierno de datos

26. Estado actual por módulo

27. Trabajo pendiente y roadmap

28. Deuda técnica y riesgos

29. Plan recomendado de próximos sprints

30. Pruebas y estrategia de calidad

31. Instalación y operación local

32. Flujo Git y mantenimiento

33. Glosario

34. Fuentes y trazabilidad documental

Anexos: modelos, migraciones y decisiones clave

# 1. Resumen ejecutivo

OmniMerge es una plataforma web multiusuario de modelado flexible de entidades. Su principio central es que el sistema no impone una ficha rígida: cada usuario puede definir tipos, atributos, catálogos, grupos y colecciones para construir entidades de cualquier dominio, desde personajes y criaturas hasta países, objetos, organizaciones, lugares o conceptos abstractos.

A la fecha de corte, el proyecto ha superado la fase de “CRUD de biblioteca” y dispone de una base funcional amplia: autenticación, Hub, Biblioteca, Comunidad, clonación con procedencia, atributos dinámicos multivalor, catálogos jerárquicos, edición masiva, Versiones reutilizables y exclusivas, resolución automática de Versiones, atributos efectivos heredados/sobrescritos, multimedia de Versiones, presentación pública, Base activa y un motor de Contextos y Dependencias de Atributos.

La visión de largo plazo permanece orientada a convertir estas piezas reutilizables en un ecosistema de Universos, Temporadas, Torneos, Simulaciones, Resultados, Rankings e Historial. Esos módulos todavía no constituyen funcionalidad completa; el trabajo actual se concentra en consolidar la Biblioteca y Comunidad como cimientos confiables para esa etapa.

## Estado resumido

| Área | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Autenticación / Perfil | IMPLEMENTADO | Registro, login, recuperación, confirmaciones y perfil base. |
| Hub | IMPLEMENTADO | Centro de navegación y resumen posterior al login. |
| Biblioteca | IMPLEMENTADO | Tipos, Entidades, Atributos, Catálogos, Grupos y Colecciones. |
| Edición masiva | IMPLEMENTADO | Creación y edición masiva de Entidades; asociación masiva de Versiones. |
| Comunidad | EN REFINAMIENTO | Exploración, filtros, detalles, creadores, clonación y procedencia; faltan funciones sociales avanzadas. |
| Versiones | IMPLEMENTADO | Definiciones Version + EntityVersion, jerarquías, activación, resolución, atributos y media. |
| Presentación pública | IMPLEMENTADO | Selección independiente de representación pública. |
| Base activa | IMPLEMENTADO / RECIENTE | Una EntityVersion puede actuar como base principal sin destruir la Entidad original. |
| Contextos de Atributos | IMPLEMENTADO / RECIENTE | SHOW/HIDE/REQUIRE, ALL/ANY, dependencias y restricciones entre Catálogos. |
| Universos / Torneos / Simulación | PENDIENTE | Siguiente gran etapa del producto. |

## Idea arquitectónica clave

BIBLIOTECA ↓ Entidades + Atributos + Catálogos + Versiones ↓ Comunidad / Reutilización ↓ [Próxima etapa] Universos → Temporadas → Torneos → Simulaciones → Resultados → Rankings → Historial

# 2. Evolución del proyecto y documentación

La documentación del repositorio refleja varias etapas sucesivas de diseño. Los primeros documentos estaban orientados a definir el problema, el modelo entidad–atributo y una MER inicial. Las revisiones posteriores incorporaron Biblioteca, Comunidad y una arquitectura modular. Sin embargo, el ritmo de implementación de agosto de 2026 produjo nuevas capacidades que ya no estaban reflejadas en los documentos 07–08 ni completamente en el README.

## Evolución resumida

| Etapa | Foco principal | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Laravel, repositorio, autenticación | Proyecto inicializado, Breeze, rutas y autenticación. |
| Biblioteca básica | Tipos, Entidades, Atributos, Grupos | CRUDs base y modelo dinámico. |
| Organización | Catálogos, imágenes, Colecciones | Opciones reutilizables, jerarquía y agrupación. |
| Comunidad | Publicación, exploración, clonación | Contenido público y copias independientes con procedencia. |
| Versiones | Version + EntityVersion | Contextos temporales/formas/eras, jerarquías y atributos efectivos. |
| Contexto avanzado | Dependencias de Atributos | Reglas SHOW/HIDE/REQUIRE y relaciones entre opciones. |
| Representación | Presentación pública + Base activa | Separación entre identidad original, base de trabajo y exposición pública. |
| UX transversal | Uploaders + OmniConfirm | Componentes de imagen reutilizables y confirmaciones propias de OmniMerge. |

## Documentos históricos del repositorio

| Documento | Rol histórico | Estado frente a este documento |
| --- | --- | --- |
| 01-INICIACIÓN DEL PROYECTO.md | Visión, problema, alcance inicial. | Vigente conceptualmente. |
| 02-MER Básica.md | Modelo de datos inicial. | Parcialmente superado. |
| 03-MER Básica-Add 01.md | Ampliación del MER. | Parcialmente superado. |
| 04-MER Básica-01.md | Relaciones/condiciones proyectadas. | Diseño conceptual útil; varias partes ya fueron implementadas. |
| 05-Doc basica.md | Sprints y estado intermedio. | Histórico. |
| 06-Manual Contrs-001.md | Manual/convenciones de control. | Complementario. |
| 07-Doc 002.md | Arquitectura modular y Hub/Biblioteca/Comunidad. | Base conceptual todavía útil. |
| 08-Doc 003.md | Consolidación anterior. | Sustituido en estado técnico por este documento. |
| README.md | Guía principal del repositorio. | Amplio, pero necesita sincronizar recientes Versiones/Contextos/Base activa. |

Cambio de referencia Desde esta versión, cuando un documento anterior marque como “futura” una capacidad que sí existe en main, debe prevalecer el estado descrito aquí y luego actualizarse README/docs para eliminar la contradicción.

# 3. Visión, problema, objetivos y alcance

## Visión

OmniMerge busca convertirse en una plataforma modular donde los usuarios puedan crear estructuras de información propias, reutilizarlas, combinarlas y posteriormente utilizarlas en universos y procesos automáticos. La flexibilidad no está limitada a un género narrativo: el sistema debe servir para cualquier tipo de entidad que el usuario pueda describir mediante atributos.

## Problema que busca resolver

Formularios rígidos con campos definidos por el desarrollador.

Herramientas centradas exclusivamente en personajes humanoides o en un único juego/franquicia.

Falta de atributos personalizados, multivalor y catálogos reutilizables.

Escasa capacidad para representar jerarquías y dependencias contextuales entre características.

Duplicación de datos cuando una entidad cambia por era, forma, edad, vestimenta o línea temporal.

Dificultad para compartir contenido manteniendo independencia y procedencia.

Falta de una base reutilizable para torneos, simulaciones, rankings e historial.

## Objetivo funcional actual

Consolidar una Biblioteca robusta y reutilizable que permita crear y organizar entidades complejas, exponer contenido público mediante Comunidad, modelar Versiones/contextos y mantener suficiente integridad de datos para que los futuros módulos de Universos, Torneos y Simulación puedan operar sobre una misma base.

## Alcance actual

El alcance implementado cubre gestión de usuarios, construcción de Biblioteca, publicación y clonación comunitaria, Versiones, multimedia, reglas contextuales y múltiples herramientas de presentación/UX. Los motores de torneo y simulación todavía no forman parte del alcance funcional entregado.

## Límites que conviene conservar

Una Entidad es la identidad canónica; una Version no debe convertirse en otra Entidad duplicada.

La lógica de presentación no debe mezclarse con la lógica de resolución de simulaciones.

Los usuarios no editan directamente contenido ajeno: clonan y trabajan sobre una copia propia.

La Biblioteca debe seguir siendo agnóstica al dominio; Naruto es un caso de uso, no una regla del sistema.

Las dependencias contextuales deben modelarse como reglas y relaciones, no como columnas rígidas específicas de una franquicia.

# 4. Arquitectura general de OmniMerge

OMNIMERGE │ ├── Sitio público / Landing ├── Autenticación └── Usuario autenticado └── Hub ├── Biblioteca │ ├── Tipos de Entidad │ ├── Entidades │ ├── Atributos │ ├── Catálogos / Opciones │ ├── Grupos │ ├── Colecciones │ └── Versiones / Contextos ├── Comunidad │ ├── Explorar │ ├── Creadores │ ├── Detalles públicos │ └── Clonar a Biblioteca └── Perfil FUTURO Hub → Universos → Temporadas → Torneos → Simulaciones → Rankings / Historial

## Capas de responsabilidad

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Modelos Eloquent | Relaciones, casts, scopes y acceso a datos. |
| Form Requests | Validación de entradas y autorización de formularios. |
| Policies | Autorización por recurso/propietario. |
| Services | Reglas de negocio complejas, transacciones, clonación, resolución, secuencias y contexto. |
| Controllers | Orquestación HTTP y preparación de vistas. |
| Blade + Alpine | Interfaz, formularios, vistas dinámicas y componentes interactivos. |
| Tailwind CSS | Sistema visual y responsive. |
| MySQL | Persistencia relacional y restricciones de integridad. |

# 5. Stack tecnológico y entorno

| Tecnología | Uso actual |
| --- | --- |
| PHP 8.2+ | Runtime backend. |
| Laravel 12 | Framework web principal. |
| MySQL | Base de datos de desarrollo/producción prevista. |
| Blade | Renderizado server-side. |
| Tailwind CSS | Estilos y diseño responsive. |
| Alpine.js | Interactividad ligera en formularios, modales y builders. |
| Vite | Build de CSS/JS. |
| Laravel Breeze | Scaffolding de autenticación. |
| PHPUnit 11 | Marco de pruebas. |
| Laravel Pint | Formato de código PHP. |
| Laravel Tinker | Inspección y diagnóstico. |
| Git / GitHub | Control de versiones y repositorio. |

## Dependencias relevantes

El composer del proyecto declara Laravel Framework 12.x y PHP ^8.2, con Breeze, Tinker, Pint, Sail, Collision, Mockery y PHPUnit en el entorno de desarrollo. En frontend se utilizan Alpine.js, Axios, Tailwind, PostCSS, plugins de formularios y Vite.

## Particularidad de Windows / PowerShell

Nota de entorno Durante la configuración inicial se presentó el bloqueo de scripts de PowerShell al ejecutar npm. En el flujo local se ha utilizado npm.cmd como alternativa práctica cuando la ExecutionPolicy impide npm.ps1.

# 6. Arquitectura Laravel y estructura del repositorio

El repositorio mantiene una organización Laravel convencional, ampliada con controladores y services por dominio. La rama main contiene carpetas app, config, database, docs, public, resources, routes, storage y tests, además de la configuración de Composer, NPM, Tailwind y Vite.

## Dominios principales del backend

| Dominio | Elementos principales |
| --- | --- |
| Entities | Entity, EntityType, EntityAttribute, EntityAttributeValue, bulk create/edit, builder services. |
| Attributes | Attribute, AttributeOption, AttributeGroup, context rules, relationships y option mappings. |
| Collections | Collection y pivot collection_entity. |
| Community | ExploreController, CreatorController, clonación/procedencia y consultas públicas. |
| Versions | Version, EntityVersion, VersionCatalogLink, resolver, atributos por Version, media, workspace. |
| Presentation | EntityPresentation y EntityBaseVersion como decisiones independientes. |
| UI global | OmniConfirm, uploaders de imagen, componentes Blade y Alpine. |

## Observación arquitectónica

La arquitectura por Services es una fortaleza, pero algunos archivos han crecido considerablemente. ExploreController, EntityController y AttributeContextService concentran múltiples responsabilidades; conviene continuar extrayendo consultas, filtros y reglas a clases dedicadas antes de incorporar Universos/Torneos.

# 7. Usuarios, autenticación, Hub y perfil

## Autenticación

Registro de usuarios.

Inicio y cierre de sesión.

Recuperación/restablecimiento de contraseña.

Confirmación de contraseña.

Verificación de email según scaffolding disponible.

Middleware auth para las áreas privadas.

## Hub

El Hub funciona como centro posterior al login. Su propósito es no mezclar la construcción de recursos con la Comunidad ni con futuros motores. Desde allí el usuario accede a Biblioteca, Comunidad, perfil y, en el futuro, Universos/Torneos/Rankings.

## Perfil

El esquema de usuarios fue ampliado con campos de perfil en las migraciones de agosto de 2026. A nivel de producto, el perfil todavía puede evolucionar hacia una identidad pública más rica, preferencias, privacidad, notificaciones y relaciones sociales.

# 8. Biblioteca: Tipos de Entidad

EntityType clasifica de forma general las Entidades sin imponer sus atributos. Ejemplos: Personaje, País, Animal, Objeto, Planeta, Lugar o Concepto. La existencia de EntityType separa la clasificación general de la estructura dinámica de características.

## Capacidades

CRUD por usuario.

Código/secuencia e identidad visual.

Imagen/icono y metadatos visuales.

Relación con Entidades.

Políticas de propietario.

Protección de eliminación cuando existen dependencias, según reglas del controlador/request.

Procedencia incorporada posteriormente mediante source_entity_type_id para soportar reutilización/clonación.

# 9. Biblioteca: Entidades

Entity es la identidad canónica del sistema. No debe duplicarse para representar una etapa temporal o transformación: esos casos corresponden a EntityVersion.

## Datos principales

| Grupo | Campos/ideas |
| --- | --- |
| Identidad | user_id, entity_type_id, sequence_number, code, name, slug. |
| Contenido | description, image, metadata. |
| Estado | ACTIVE / INACTIVE / ARCHIVED; SoftDeletes. |
| Visibilidad | PRIVATE / PUBLIC / UNLISTED. |
| Comunidad | allow_cloning, published_at, views_count, clones_count, source_entity_id. |
| Relaciones | atributos, colecciones, Versiones, presentación pública, Base activa. |

## Creación y edición

Constructor normal de Entidades.

Asignación de Atributos dinámicos y sus valores.

Asociación a Colecciones.

Carga de imagen.

Creación masiva.

Edición masiva.

Filtros, ordenamiento y múltiples modos visuales de index.

## Imagen visible por Base activa

El modelo incorpora una resolución de imagen de Base: si existe una EntityVersion ACTIVE elegida como Base y posee imagen, esa imagen puede utilizarse en Biblioteca/Comunidad; de lo contrario se usa la imagen original. Esta decisión no cambia nombre, descripción ni Resolver.

## Regla de identidad

Regla fundamental La Entidad original nunca debe “desaparecer” por seleccionar una Version como Base. La selección de Base es reversible y se mantiene como configuración separada.

# 10. Sistema de Atributos dinámicos

Attribute define características reutilizables que el usuario puede asignar a Entidades. El diseño evita columnas específicas como poder, clan, país o color dentro de entities; esos conceptos se modelan como datos.

## Tipos de dato soportados

OPTION (Catálogo)

BOOLEAN

TEXT

LONG_TEXT

INTEGER

DECIMAL

DATE

COLOR

## Capacidades de configuración

Valor único o múltiple.

Valores personalizados cuando corresponda.

Requerido/opcional.

Filtable, comparable y searchable.

Visible/destacado.

Scope y estado.

Descripción, help text y placeholder.

Imagen, icono y color.

Restricciones numéricas, longitud, unidad y configuración JSON.

Orden y hierarchy_level calculable/usable para presentación.

## Asignación a Entidades

EntityAttribute funciona como la asignación del Atributo a una Entidad, mientras EntityAttributeValue almacena uno o varios valores. Para atributos de Catálogo, los valores pueden referenciar AttributeOption.

# 11. Catálogos y jerarquías de opciones

AttributeOption representa elementos reutilizables de un Atributo OPTION. Cada opción puede tener identidad visual, código, descripción, valor numérico opcional, orden y procedencia.

## Jerarquía interna del mismo Catálogo

Atributo: Ubicación └── Perú └── Tacna └── Pocollay

Esta jerarquía utiliza parent_option_id dentro de AttributeOption. El modelo incluye utilidades para ancestors, depth y prevención/detección de ciclos.

## Diferencia con dependencias entre Atributos

No confundir parent_option_id es una jerarquía dentro de un mismo Catálogo. “Anime = Naruto → mostrar Aldea Ninja” pertenece al motor de Contextos de Atributos y utiliza reglas/relaciones distintas.

# 12. Grupos de Atributos

AttributeGroup organiza visualmente Atributos relacionados. La relación many-to-many se implementa mediante attribute_group_attribute, con metadatos de presentación como custom_label, sort_order e is_featured.

Los Grupos no deben confundirse con dependencias semánticas. Un Grupo puede llamarse “Información Ninja” y contener Aldea/Clan/Rango, pero no decide cuándo esos Atributos aplican; esa responsabilidad corresponde a AttributeContextRule.

# 13. Colecciones

Collection permite agrupar Entidades de un usuario de forma reutilizable. La relación many-to-many collection_entity almacena orden, notas y fecha de agregado, entre otros datos.

## Capacidades

CRUD de Colecciones.

Imagen/portada.

Visibilidad y publicación comunitaria.

Orden de Entidades.

Clonación comunitaria.

Contadores y procedencia.

# 14. Comunidad, publicación y clonación

La Comunidad transforma la Biblioteca personal en un sistema de reutilización. Los recursos públicos pueden explorarse, filtrarse y clonarse. El principio de seguridad es que el usuario receptor no modifica el original ajeno: obtiene una copia propia, independiente y trazable.

## Contenido explorado actualmente

Entidades públicas.

Colecciones públicas.

Atributos públicos.

Catálogos/opciones públicas.

Creadores.

## Capacidades verificadas

Explorador por pestañas.

Búsqueda y sugerencias.

Filtros y ordenamiento.

Filtros dinámicos por atributos/opciones en Entidades.

Filtros por jerarquía/uso en Catálogos.

Detalles públicos.

Perfil/vista de creador.

Entidades relacionadas y Colecciones públicas.

Clonación a Biblioteca.

source_* / procedencia y contadores de clones/vistas.

## Principio de procedencia

RECURSO PÚBLICO DE OTRO USUARIO ↓ Clonar COPIA PRIVADA / PROPIA ↓ source_* mantiene el origen ↓ El autor original conserva su recurso sin edición externa

## Pendientes sociales

Favoritos, comentarios, ratings, seguimiento de creadores, notificaciones y moderación continúan como ampliaciones de Comunidad, no como requisitos para iniciar Universos.

# 15. Sistema de Versiones

El sistema de Versiones resuelve uno de los problemas más importantes de OmniMerge: representar estados, eras, edades, formas, transformaciones o líneas temporales sin crear Entidades duplicadas.

## Version vs EntityVersion

| Concepto | Responsabilidad | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Version | Definición reusable de contexto. | “Shippuden”, “Adulto”, “Modo Sabio”. |
| EntityVersion | Aplicación concreta de una Version a una Entidad. | “Naruto Uzumaki — Shippuden”. |
| Entity | Identidad canónica. | “Naruto Uzumaki”. |

## Version

Jerarquía parent_version_id.

Tipos: ERA, AGE, FORM, TRANSFORMATION, OUTFIT, TIMELINE, OTHER.

Scope SHARED o EXCLUSIVE.

Activación AUTO, MANUAL o BOTH.

Prioridad, orden, estado y metadatos.

Links a Catálogos para resolución automática.

Procedencia/clonación.

## EntityVersion

Pertenece a Entity y Version.

Puede tener padre parent_entity_version_id.

Nombre, descripción e imagen propios.

inherit_base_attributes.

is_default como fallback del Resolver.

Prioridad/orden/estado.

Atributos propios y multimedia.

source_entity_version_id para procedencia/clonado cuando aplica.

Puede convertirse en Base activa.

# 16. Resolución de Versiones y atributos efectivos

VersionResolverService decide qué EntityVersion corresponde a un contexto y calcula sus atributos efectivos. Este motor será una pieza central cuando existan Torneos y Simulaciones.

## Orden de resolución

1. Si se proporciona una Version explícita y es válida, esa elección tiene prioridad.

2. Para resolución automática se evalúan EntityVersions activas cuyas definiciones permiten AUTO/BOTH y cuyos VersionCatalogLink coinciden con opciones del contexto.

3. Se aplican lógica de grupos y prioridades.

4. Si no se encuentra coincidencia y está habilitado el fallback, se usa la EntityVersion con is_default=true.

## Cálculo de atributos efectivos

Entidad base (si inherit_base_attributes = true) ↓ Cadena de padres de EntityVersion ↓ EntityVersion actual ↓ OVERRIDE / valores propios HIDE elimina atributo ↓ Perfil efectivo final

Importante is_default significa “fallback técnico del Resolver”; no significa Base activa ni Presentación pública. Mantener esta separación evita que una preferencia de interfaz altere simulaciones futuras.

# 17. Multimedia de Versiones

EntityVersionImage amplía la imagen principal de una Version con una galería estructurada. El sistema permite administrar imágenes por tipo, orden, texto alternativo/metadata y selección de portada.

## Tipos de media previstos/implementados

PORTRAIT

FULL_BODY

COMBAT

OUTFIT

REFERENCE

ALTERNATIVE

OTHER

## Operaciones

Subida múltiple.

Preview previo mediante componente multi-image uploader.

Edición de metadata.

Reordenamiento.

Marcar una imagen como portada de la EntityVersion.

Eliminar media.

Utilizar media como fuente para Presentación pública.

# 18. Presentación pública de Entidades

EntityPresentation es una configuración independiente que decide cómo se presenta una Entidad públicamente. No modifica la identidad almacenada ni el fallback del Resolver.

## Modos

| Modo | Comportamiento |
| --- | --- |
| BASE | Usa representación de la Entidad original. |
| VERSION_PRIMARY | Usa una EntityVersion activa y su imagen principal. |
| VERSION_MEDIA | Usa una EntityVersion activa y una imagen concreta de su galería. |

También puede decidir si el nombre y descripción públicos provienen de la Version seleccionada. El Service valida que la Version pertenezca a la misma Entidad y que la imagen multimedia pertenezca a esa Version.

# 19. Base activa de una Entidad

EntityBaseVersion permite que una EntityVersion funcione como la representación base de trabajo de una Entidad sin sobreescribir la Base original. La tabla mantiene una sola selección por Entity y el Service valida propiedad, pertenencia y estado ACTIVE bajo transacción.

## Comportamiento

Una sola Base activa por Entidad.

Sin registro = Base original.

EntityVersion activa seleccionada = Base activa.

Cambiar Base no borra la Entidad original.

Restaurar original elimina la configuración de Base.

Si una Version base se desactiva/archiva/elimina, el sistema puede restaurar la Base original.

La imagen visible puede resolverse desde la Base activa con fallback a la imagen de Entity.

## Objetivo de UX

La Base activa permite que el usuario trabaje normalmente con una etapa concreta —por ejemplo Naruto Shippuden— mientras conserva la identidad canónica Naruto Uzumaki. La herencia técnica no se reescribe por ese cambio.

# 20. Los cuatro conceptos de representación

| Concepto | Dónde vive | Qué controla | No debe controlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidad original | entities | Identidad canónica y datos originales. | No debe reemplazarse físicamente por una Version. |
| Base activa | entity_base_versions | Representación principal de trabajo/UI. | No debe cambiar el fallback de resolución. |
| Default del Resolver | entity_versions.is_default | Fallback técnico si no hay contexto suficiente. | No debe elegirse solo por preferencia visual. |
| Presentación pública | entity_presentations | Lo que ve Comunidad/público. | No debe alterar Torneos o herencia. |

Naruto Uzumaki ├── ◇ Entidad original: Naruto Uzumaki ├── ★ Base activa: Naruto Shippuden ├── ⚡ Default Resolver: Naruto Boruto └── ◎ Presentación pública: Modo Sabio / imagen de combate Las cuatro decisiones pueden coincidir o ser diferentes.

# 21. Contextos y Dependencias de Atributos

Este módulo convierte el antiguo concepto “relaciones/condiciones de Atributos” en una implementación explícita. El objetivo es que un Atributo sea aplicable según otros valores, evitando mostrar todas las características del sistema en todos los contextos.

## Ejemplo principal

Atributo: Anime └── Opción: Naruto ├── mostrar: Aldea Ninja ├── mostrar: Clan ├── mostrar: Rango Ninja └── mostrar: Dōjutsu

## Tablas del motor

| Tabla | Responsabilidad |
| --- | --- |
| attribute_relationships | Relación estructural source_attribute → target_attribute. |
| attribute_context_rules | Regla sobre target: acción SHOW/HIDE/REQUIRE, ALL/ANY, prioridad. |
| attribute_context_rule_conditions | Condiciones EQUALS, NOT_EQUALS, EXISTS, NOT_EXISTS sobre un Atributo/opción fuente. |
| attribute_option_relationships | Restricción entre opciones de Catálogos distintos: ALLOWS/BLOCKS. |

## Servicio AttributeContextService

Crear/eliminar reglas bajo transacción.

Validar propiedad de Atributos/Opciones.

Prevenir auto-dependencias y ciclos.

Crear/eliminar relaciones entre opciones.

Construir payload para frontend.

Sanitizar selección en backend.

Determinar visibilidad/requerimiento por reglas.

Validar ALLOWS/BLOCKS entre Catálogos.

Recalcular hierarchy_level según relaciones.

Limpiar relaciones estructurales que dejan de utilizarse.

## Backend + frontend

El contexto no debe depender únicamente de Alpine. El builder puede mostrar/ocultar dinámicamente, pero el backend vuelve a sanitizar/validar los IDs y valores recibidos. Esto reduce el riesgo de guardar combinaciones incompatibles mediante manipulación manual del formulario.

## Ejemplo de Catálogos en cascada

País = Perú ↓ Región permite: Tacna, Lima, Arequipa Región bloquea/oculta: Tokio, Osaka La relación entre opciones NO usa parent_option_id porque son Catálogos diferentes.

# 22. Experiencia de usuario y componentes globales

## Omni image uploader

La interfaz incluye componentes reutilizables para evitar el selector nativo “Seleccionar archivo / Ningún archivo seleccionado”. El componente individual soporta drag & drop, preview instantáneo, nombre/tamaño, validación, cambiar/quitar/restaurar imagen. El componente múltiple permite preview de varias imágenes, eliminación individual y sincronización del FileList.

## OmniConfirm

OmniConfirm reemplaza confirm() del navegador por un modal propio de OmniMerge. El sistema utiliza Alpine y un interceptor global de formularios con data-omni-confirm, variantes visuales y prevención de doble envío.

Variantes danger, warning, primary, violet y success.

Título, mensaje, detalle, sujeto e imagen opcional.

Botones configurables.

Estado “Procesando…” y bloqueo de múltiples submits.

requestSubmit() para conservar validación HTML, CSRF y _method de Laravel.

## Vistas y navegación

Los índices de Biblioteca han evolucionado hacia múltiples modos visuales (galería/cuadrícula/lista/tabla), búsqueda, filtros y paginación. La Comunidad también posee exploración segmentada por tipo de recurso.

# 23. Modelo de datos actual

El código actual contiene veintiuna clases de modelo principales, contando User junto con los modelos de dominio. La base de datos ha crecido desde la MER inicial hacia un diseño modular con identidad, valores dinámicos, procedencia, Versiones, presentación y contexto.

| Modelo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| User | Cuenta/propietario. |
| EntityType | Clasificación general. |
| Entity | Identidad canónica. |
| Attribute | Definición de característica. |
| AttributeOption | Elemento de Catálogo / jerarquía interna. |
| AttributeGroup | Agrupación visual. |
| EntityAttribute | Asignación Attribute <-> Entity. |
| EntityAttributeValue | Valor(es) de la asignación. |
| Collection | Agrupación de Entidades. |
| Version | Definición reusable de contexto. |
| EntityVersion | Representación concreta Entity+Version. |
| VersionCatalogLink | Activación de Version por opciones. |
| EntityVersionAttribute | Atributo específico/heredado de Version. |
| EntityVersionAttributeValue | Valor de atributo de Version. |
| EntityVersionImage | Multimedia de EntityVersion. |
| EntityPresentation | Presentación pública. |
| EntityBaseVersion | Base activa. |
| AttributeRelationship | Relación estructural entre Atributos. |
| AttributeContextRule | Regla contextual. |
| AttributeContextRuleCondition | Condición de regla. |
| AttributeOptionRelationship | Relación ALLOWS/BLOCKS entre opciones. |

Conteo El inventario funcional actual comprende 21 clases de modelo listadas aquí si se cuenta User junto con los modelos de dominio recientes. El repositorio evolucionó significativamente frente a la MER básica inicial.

## Cronología de migraciones

| Fecha | Bloque principal |
| --- | --- |
| Base Laravel | users, cache, jobs. |
| 04/08/2026 | Tipos, Entidades, Atributos, Grupos, Opciones, asignaciones y pivot de Grupos. |
| 05/08/2026 | Colecciones, campos visuales, community fields, interactions. |
| 08/08/2026 | Perfil, secuencias, identidad visual/técnica adicional. |
| 09/08/2026 | Secuencias de Grupos y procedencia de EntityType. |
| 10/08/2026 | Versiones, EntityVersions, links de Catálogo, atributos/valores/media de Version, media fields, EntityPresentation, Attribute Context y EntityBaseVersion. |

# 24. Mapa funcional de rutas

No se reproduce aquí cada ruta individual, sino su agrupación funcional. La mayoría de operaciones de Biblioteca y configuración trabajan bajo autenticación.

| Área | Rutas/acciones representativas |
| --- | --- |
| Landing/Auth | /, /login, /register, recuperación y perfil. |
| Hub | /hub y dashboard de Biblioteca. |
| Entity Types | resource CRUD. |
| Entities | CRUD, attributes edit/update, bulk-create, bulk-edit, presentation, base-version. |
| Attributes | CRUD, structure, rules, option relationships. |
| Attribute Options | CRUD y jerarquía. |
| Groups | CRUD y asociación. |
| Collections | CRUD y membresía de Entidades. |
| Versions | workspace, CRUD de definiciones, asociación masiva. |
| EntityVersions | CRUD, compare, atributos, media, make-primary, reorder. |
| Community | explore/search, creator, entity/collection/attribute/catalog detail, clone. |

## Recomendación

routes/web.php ha crecido al ritmo de los módulos. Antes de incorporar Universos/Torneos conviene separar archivos por dominio (por ejemplo routes/library.php, community.php, versions.php, future/universes.php) y cargarlos desde la configuración de rutas.

# 25. Seguridad, integridad y gobierno de datos

## Mecanismos presentes

Middleware de autenticación para áreas privadas.

Policies por recurso.

Form Requests para validaciones.

Scopes ownedBy para limitar datos por usuario.

Verificación de pertenencia en Services complejos.

Transacciones y lockForUpdate en operaciones sensibles como Base activa y secuencias.

Foreign keys e índices.

SoftDeletes en recursos clave.

Estados ACTIVE/INACTIVE/ARCHIVED.

Visibilidad PRIVATE/PUBLIC/UNLISTED.

Procedencia source_* en clonación.

## Reglas de integridad que deben mantenerse

Una EntityVersion no puede utilizarse como Base de otra Entity.

La media seleccionada para presentación debe pertenecer a la EntityVersion elegida.

Una opción usada en una condición debe pertenecer al Atributo fuente.

No permitir ciclos en dependencias de Atributos ni jerarquías de opciones.

El clone debe ser independiente del original después de crearse.

Las operaciones comunitarias nunca deben permitir edición directa de recursos ajenos.

# 26. Estado actual por módulo

| Módulo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Landing | IMPLEMENTADO | Página pública y entrada al producto. |
| Auth | IMPLEMENTADO | Flujo Breeze/Laravel. |
| Hub | IMPLEMENTADO | Centro de navegación. |
| Perfil | IMPLEMENTADO / BÁSICO | Campos base; falta evolución social/preferencias. |
| Tipos de Entidad | IMPLEMENTADO | CRUD + visuales + procedencia. |
| Entidades | IMPLEMENTADO | CRUD + atributos + imágenes + filtros + bulk. |
| Atributos | IMPLEMENTADO | Tipos dinámicos, validaciones y configuración. |
| Catálogos | IMPLEMENTADO | Opciones, jerarquías y visuales. |
| Grupos | IMPLEMENTADO | Organización visual. |
| Colecciones | IMPLEMENTADO | Agrupación y Comunidad. |
| Comunidad Explorer | IMPLEMENTADO / REFINAMIENTO | Filtros, tabs, search, creadores, detalle. |
| Clonación | IMPLEMENTADO | Copias independientes con procedencia. |
| Social (favoritos/comentarios) | PENDIENTE | Roadmap Comunidad. |
| Version definitions | IMPLEMENTADO | Jerarquía, scope, activación. |
| EntityVersion | IMPLEMENTADO | Contexto concreto por Entidad. |
| Version Resolver | IMPLEMENTADO | Explícito, AUTO y fallback. |
| Atributos efectivos | IMPLEMENTADO | Herencia/override/hide. |
| Media de Versiones | IMPLEMENTADO | Galería y portada. |
| Compare/workspace | IMPLEMENTADO | Herramientas operativas de Versiones. |
| Presentación pública | IMPLEMENTADO | BASE/VERSION_PRIMARY/VERSION_MEDIA. |
| Base activa | IMPLEMENTADO / RECIENTE | EntityVersion como base reversible. |
| Contexto de Atributos | IMPLEMENTADO / RECIENTE | Reglas y restricciones. |
| OmniConfirm | IMPLEMENTADO / RECIENTE | Sustitución global de confirm nativo. |
| Image uploaders | IMPLEMENTADO / RECIENTE | Single/multiple con preview. |
| Universos | PENDIENTE | Siguiente dominio mayor. |
| Temporadas | PENDIENTE | Depende de Universos. |
| Torneos | PENDIENTE | Depende de Universo/contexto y reglas. |
| Simulaciones | PENDIENTE | Motor todavía no implementado. |
| Resultados/Rankings | PENDIENTE | Dependen del motor de simulación. |
| Historial/Analytics | FUTURO | Registro evolutivo y análisis. |

# 27. Trabajo pendiente y roadmap

## Comunidad avanzada

Favoritos y listas personales.

Comentarios/reseñas.

Ratings.

Seguir creadores.

Notificaciones.

Moderación y reportes.

Mejoras de perfil público.

## Universos

Un Universo debería funcionar como contenedor contextual que reutiliza Entidades/Versiones sin duplicarlas. Debe definir membresía, reglas globales, visibilidad, roles y posiblemente una Version/estado contextual por participante.

## Temporadas

La Temporada puede encapsular una ventana temporal de un Universo y servir de contexto para Torneos, reglas, estadísticas y snapshots.

## Torneos

El diseño futuro debe permitir seleccionar participantes mediante filtros de Atributos/contexto, reglas de elegibilidad, brackets/formato, resultados y relación con versiones resueltas. El sistema de Contextos de Atributos y VersionResolver son preparaciones directas para este módulo.

## Simulaciones

La simulación puede comenzar como un motor determinista/reglado basado en atributos, pesos, reglas y contexto. No es necesario empezar con IA generativa; primero conviene un motor reproducible y auditable. Luego puede añadirse narrativa/IA como una capa.

## Rankings e historial

Los resultados deben persistirse como eventos, no solo como valores actuales, para permitir historial, rachas, rankings por contexto, estadísticas y replay/auditoría.

# 28. Deuda técnica y riesgos

## 1. Documentación desincronizada

El README y docs antiguos aún describen algunas funciones recientes como futuras o no las documentan. Debe actualizarse el repositorio después de esta consolidación.

## 2. Archivos de alta complejidad

ExploreController, EntityController, AttributeContextService, algunos builders Blade y app.js han crecido considerablemente. No es un fallo funcional, pero eleva el costo de cambios y pruebas.

### Acción recomendada

Extraer filtros de Explore a query objects/services.

Separar preparación de vistas de reglas de negocio.

Crear evaluador de contexto independiente del CRUD.

Segmentar JavaScript por componentes/entry modules cuando crezca.

Dividir routes por dominio.

## 3. Cobertura de pruebas

El proyecto dispone de infraestructura PHPUnit, pero esta documentación no certifica una cobertura completa de las rutas/reglas recientes. VersionResolver, AttributeContextService, clonación, Presentación y Base activa merecen Feature/Unit tests específicos antes de construir Torneos.

## 4. Estados y semántica

El crecimiento introduce conceptos parecidos —Base original, Base activa, Default del Resolver, Presentación pública—. La UI y documentación deben utilizar siempre nombres consistentes para evitar que el usuario confunda decisiones técnicas y visuales.

## 5. Rendimiento

Las vistas de índices y Comunidad deben continuar usando eager loading para Base activa, presentación, tipos y relaciones visibles; evitar accessors que disparen una consulta por tarjeta.

## 6. Gobernanza del repositorio

Composer hereda una declaración de licencia del esqueleto, pero conviene definir explícitamente la licencia real del proyecto con un archivo LICENSE si el autor decide publicar/reutilizar el código bajo términos concretos.

# 29. Plan recomendado de próximos sprints

## Sprint inmediato — Consolidación

1. Sincronizar README/docs con Versiones, Contexto, Presentación y Base activa.

2. Añadir pruebas a Base activa, Presentación, Resolver y Contextos.

3. Refactorizar los puntos de mayor complejidad sin cambiar comportamiento.

4. Terminar auditoría de confirmaciones nativas y componentes de imagen.

5. Revisar consultas N+1 en Biblioteca y Comunidad.

## Sprint siguiente — Comunidad 2.0 estable

1. Favoritos y seguimiento mínimo.

2. Perfil público consolidado.

3. Moderación/reportes básicos.

4. Eventos de actividad / notificaciones opcionales.

5. Pruebas de clonación/procedencia.

## Sprint de dominio — Universos

1. Modelo Universe y membership.

2. Asociación Entity/EntityVersion sin duplicación.

3. Reglas y visibilidad de Universo.

4. Vista de Universe workspace.

5. Preparación de contexto para Torneos.

## Sprint Torneos

1. Tournament + participantes.

2. Filtros de elegibilidad por Atributos/contexto.

3. Brackets/formatos iniciales.

4. VersionResolver aplicado al contexto del Torneo.

5. Persistencia de resultados.

## Sprint Simulación

1. Contrato de motor de simulación.

2. Motor determinista inicial.

3. Logs/replay.

4. Estadísticas.

5. Rankings e historial.

# 30. Pruebas y estrategia de calidad

## Prioridad de pruebas

| Nivel | Casos prioritarios |
| --- | --- |
| Unit | VersionResolver; evaluador de reglas contextuales; código/secuencias; formatters de valores. |
| Feature | CRUDs; ownership; clone; Base activa; Presentación; media; bulk create/edit. |
| Integración | Entity + Version + Context + Community clone; transacciones y FKs. |
| UI/manual | Builders Alpine, modales, previews, filtros, responsive. |

## Casos críticos sugeridos

EntityVersion de otra Entity no puede convertirse en Base.

Base activa desactivada debe dejar de utilizarse.

is_default no cambia al modificar Base activa.

Presentación pública no cambia Resolver.

Regla SHOW falla cuando no coincide la condición.

REQUIRE agrega/exige el Atributo correcto.

ALLOWS/BLOCKS rechaza opciones incompatibles en backend.

Creación de relación cíclica se rechaza.

Clone mantiene source_* y no comparte ownership editable.

Eliminar recursos asociados respeta restricciones/SoftDeletes.

# 31. Instalación y operación local

## Requisitos

PHP 8.2 o superior.

Composer.

MySQL.

Node.js + npm.

Git.

## Instalación base

git clone https://github.com/grverlearner/OmniMerge.git cd OmniMerge composer install copy .env.example .env php artisan key:generate # configurar DB_* en .env php artisan migrate npm install npm run build php artisan storage:link php artisan serve

## PowerShell si npm.ps1 está bloqueado

npm.cmd install npm.cmd run build npm.cmd run dev

## Comandos de diagnóstico

php artisan optimize:clear php artisan migrate:status php artisan route:list php artisan test php artisan tinker

Protección de datos En una base con datos reales de desarrollo no se debe usar migrate:fresh como solución rutinaria a errores de migración, porque elimina todas las tablas. Preferir migraciones incrementales, rollback controlado y diagnóstico de estado.

# 32. Flujo Git y mantenimiento

El repositorio trabaja sobre main y ha evolucionado mediante commits frecuentes. Para cambios grandes es recomendable usar ramas de feature, revisar git diff y ejecutar pruebas/build antes de integrar.

git checkout -b feat/nombre-del-cambio # desarrollar php artisan test npm.cmd run build git status git diff git add . git commit -m "feat: descripción" git push -u origin feat/nombre-del-cambio

## Convención recomendada de commits

feat: nueva capacidad

fix: corrección

refactor: reorganización sin cambio funcional

docs: documentación

test: pruebas

chore: mantenimiento

# 33. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Entidad | Identidad canónica creada por el usuario. |
| Tipo de Entidad | Clasificación general de Entidades. |
| Atributo | Característica dinámica reusable. |
| Catálogo | Atributo OPTION con conjunto de AttributeOption. |
| Opción | Elemento seleccionable de un Catálogo. |
| Grupo de Atributos | Organización visual/semántica de Atributos. |
| Colección | Agrupación reusable de Entidades. |
| Version | Definición reusable de era/forma/edad/etc. |
| EntityVersion | Representación concreta de una Entity bajo una Version. |
| Base original | Datos almacenados directamente en Entity. |
| Base activa | EntityVersion seleccionada como representación principal de trabajo. |
| Default Resolver | EntityVersion con is_default usada como fallback técnico. |
| Presentación pública | Configuración de representación expuesta al público. |
| Atributo efectivo | Resultado final después de herencia, override/hide. |
| Contexto | Valores que determinan aplicabilidad de Atributos/Versiones. |
| Regla contextual | SHOW/HIDE/REQUIRE bajo condiciones ALL/ANY. |
| Procedencia | Relación source_* entre original y clone. |
| Clone | Copia independiente creada desde Comunidad. |

# 34. Fuentes y trazabilidad documental

## Fuentes primarias de código

Repositorio: https://github.com/grverlearner/OmniMerge — rama main, revisada al 10/08/2026.

README.md actual.

app/Models/*, app/Services/*, app/Http/Controllers/* y app/Http/Requests/*.

database/migrations/*.

routes/web.php.

resources/views/* y resources/js/app.js.

## Documentación histórica consultada

docs/01-INICIACIÓN DEL PROYECTO.md

docs/02-MER Básica.md

docs/03-MER Básica-Add 01.md

docs/04-MER Básica-01.md

docs/05-Doc basica.md

docs/06-Manual Contrs-001.md

docs/07-Doc 002.md

docs/08-Doc 003.md

## Registros históricos de desarrollo

También se contrastaron registros previos de inicialización y evolución del proyecto (configuración Laravel/Breeze, migraciones tempranas, problemas de PowerShell/npm y ejecuciones de pruebas). Esos registros se utilizan como historia técnica, no como fuente del estado actual cuando contradicen el código main.

# Anexo A — Relaciones conceptuales principales

User ├── EntityType ├── Entity │ ├── EntityAttribute ──> Attribute │ │ └── EntityAttributeValue ──> AttributeOption (opcional) │ ├── Collection (N:M) │ ├── EntityVersion │ │ ├── Version │ │ ├── EntityVersionAttribute │ │ │ └── EntityVersionAttributeValue │ │ └── EntityVersionImage │ ├── EntityPresentation │ └── EntityBaseVersion ├── Attribute │ ├── AttributeOption (self hierarchy) │ ├── AttributeGroup (N:M) │ ├── AttributeRelationship │ └── AttributeContextRule │ └── AttributeContextRuleCondition └── AttributeOptionRelationship

# Anexo B — Decisiones arquitectónicas consolidadas

| Decisión | Razón |
| --- | --- |
| Entity es canónica | Versiones no deben duplicarse como Entities separadas. |
| Version es reusable | Permite compartir definiciones de eras/formas entre Entities. |
| EntityVersion es contexto concreto | Contiene override/herencia/media por Entity. |
| Base activa es reversible | No sobrescribe Entity. |
| Public Presentation es independiente | No altera Resolver. |
| is_default es técnico | Fallback del Resolver. |
| Grupos ≠ dependencias | Grupo organiza; regla contextual decide aplicabilidad. |
| parent_option_id ≠ dependencia cross-attribute | Solo jerarquía dentro de un Catálogo. |
| Clone ≠ referencia editable | Es copia propia con procedencia. |
| Contexto se valida en backend | Alpine mejora UX, pero no es control de seguridad. |

# Anexo C — Qué quedó resuelto frente a documentación antigua

| Tema antiguo | Estado actual |
| --- | --- |
| “Relaciones/condiciones de Atributos futuras” | RESUELTO: existe Attribute Context con relaciones, reglas, condiciones y option mappings. |
| “Versiones no implementadas” | RESUELTO: existe sistema Version/EntityVersion completo, resolver, atributos y media. |
| “Sin presentación diferenciada” | RESUELTO: EntityPresentation y Base activa separan roles. |
| “Comunidad limitada a listados básicos” | MEJORADO: tabs, búsqueda, filtros dinámicos, creadores, detalles y clones. |
| “Jerarquía solo visual” | MEJORADO: AttributeOption tiene jerarquía real; Atributos tienen dependencia contextual explícita. |
| “Inputs de imagen nativos” | MEJORADO: componentes Omni para single/multiple upload. |
| “confirm() del navegador” | MEJORADO: OmniConfirm global; debe mantenerse auditoría para nuevos formularios. |

# Anexo D — Checklist antes de iniciar Universos

| Verificación | Estado/acción |
| --- | --- |
| Pruebas del Resolver | Pendiente de cobertura sistemática. |
| Pruebas de AttributeContext | Pendiente de cobertura sistemática. |
| Pruebas de clone/provenance | Recomendado. |
| Refactor ExploreController | Recomendado. |
| Refactor rutas por dominio | Recomendado. |
| Documentación README actualizada | Pendiente después de esta consolidación. |
| Semántica Base/Resolver/Public en UI | En refinamiento. |
| Comunidad social mínima | Opcional antes de Universos. |
| Contrato de Universe membership | Debe diseñarse. |
| Snapshot/contexto para Torneos | Debe diseñarse. |

Conclusión

OmniMerge ya no es únicamente un CRUD de Entidades con Atributos dinámicos. A la fecha documentada, dispone de una arquitectura de Biblioteca reutilizable, Comunidad con clonación, un sistema avanzado de Versiones, cuatro capas diferenciadas de representación y un motor contextual de Atributos. El siguiente salto de producto debe priorizar consolidación técnica y pruebas, y después utilizar estos cimientos para implementar Universos, Torneos y Simulaciones sin rehacer el modelo central.